# 위클리스쿨 프로덕트 엔지니어 온보딩 가이드

대표의 기술 역할을 인수받아 풀스택 개발·배포·운영을 단독 수행하는 것이 목표다. 4주 후 버그 접수→수정→배포까지 4시간 내 단독 처리 가능해야 한다.

AI 활용이 핵심이다. 이 프로젝트는 Claude Code + /sdd 워크플로우로 개발한다. 기술 스택을 완벽히 몰라도 AI가 .claude/rules/ 13개 룰 파일을 읽고 가이드해준다.

이 문서는 AI 도구 설치부터 4주 온보딩 플랜까지 한 문서에 담고 있다. 순서대로 진행하면 된다.

## Part 1: AI 도구 설치

### AI란? (이 프로젝트에서의 역할)

이 프로젝트에서 AI는 “프로젝트를 이미 이해하고 있는 시니어 동료” 역할을 한다.

- 코드를 읽고, 수정하고, 테스트할 수 있다

- 프로젝트의 규칙과 컨벤션을 알고 있다 (.claude/rules/ 13개 파일)

- 명령어를 실행할 수 있다 (빌드, 테스트, 배포)

- 문서를 작성하고 편집할 수 있다

- 단, 최종 판단은 항상 사람이 한다 — AI는 도구이지 의사결정자가 아니다

### Step 1: 기본 도구 설치

#### Mac

터미널(Terminal.app)을 열고 순서대로 실행한다.

Homebrew (패키지 관리자):

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
# 터미널 재시작 후
brew --version   # 4.x.x 나오면 성공

Git:

brew install git
git --version    # 2.x.x 나오면 성공

Node.js (nvm):

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash
# 터미널 재시작 후
nvm install 24
node --version   # v24.x.x 나오면 성공

#### Windows

PowerShell을 관리자 권한으로 열고 순서대로 실행한다. (시작 메뉴 → PowerShell 검색 → 우클릭 → “관리자 권한으로 실행”)

Git:

winget install Git.Git
# PowerShell 재시작 후
git --version    # 2.x.x 나오면 성공

Node.js (nvm-windows):

winget install CoreyButler.NVMforWindows
# PowerShell 재시작 후
nvm install 24
nvm use 24
node --version   # v24.x.x 나오면 성공

#### 공통 (Mac/Windows 동일)

pnpm:

npm install -g pnpm
pnpm --version   # 10.x.x 나오면 성공

### Step 2: 프로젝트 클론

cd ~/dev                           # 작업 폴더 (원하는 곳)
git clone <대표에게 받은 저장소 URL>
cd nashville
nvm use                            # Node.js 24 자동 설정
pnpm install                       # 의존성 설치 (1-2분)

Windows: cd ~/dev 대신 cd C:\dev 등 원하는 경로 사용.

설치 확인:

pnpm build                         # 에러 없이 끝나면 성공

### Step 3: Claude Code 설치

Claude Code는 터미널에서 실행하는 AI 어시스턴트다. 프로젝트 폴더 안에서 실행하면 코드 읽기/수정, 명령 실행, 문서 작성이 가능하다.

설치 (Mac/Windows 동일):

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

첫 실행 + 인증:

cd ~/dev/nashville      # 반드시 프로젝트 폴더에서 실행
claude                  # Claude Code 시작

처음 실행하면 Anthropic 계정 로그인 화면이 뜬다: - 대표에게 받은 계정 정보로 로그인 - 또는 대표가 보낸 팀 초대 이메일 링크로 가입

설치 확인 — 로그인 후 채팅창이 뜨면 입력:

이 프로젝트가 뭘 하는 거야?

→ AI가 프로젝트를 설명하면 설치 성공. 종료: Ctrl+C 또는 /exit.

### Step 4: Conductor 설치 (선택, Mac 전용)

Conductor는 Claude Code를 GUI로 감싼 Mac 앱이다. 여러 AI 에이전트를 병렬 실행하고 워크스페이스를 시각적으로 관리할 수 있다.

- 대표에게 Conductor 초대 링크를 받는다

- 다운로드 후 설치 (/Applications에 드래그)

- 앱 실행 → 계정 로그인

- 워크스페이스 생성: 프로젝트 폴더 지정 (예: ~/dev/nashville)

Windows 사용자: Conductor는 현재 Mac 전용이다. Claude Code(터미널)를 사용한다. Claude Code와 Conductor의 기능은 동일하다.

### 설치 문제 해결

#### 공통

“claude 명령이 안 돼요” → 터미널 재시작. 안 되면 npm install -g @anthropic-ai/claude-code 재설치.

“pnpm build 에러가 나요” → node --version이 v24인지 확인. 아니면 nvm use 24 실행 후 pnpm install 재실행.

“Anthropic 로그인이 안 돼요” → 대표에게 팀 초대 이메일을 다시 요청한다.

#### Mac 전용

“nvm 명령이 안 돼요” → 터미널 재시작. ~/.zshrc 파일에 nvm 설정이 있는지 확인.

#### Windows 전용

“nvm 명령이 안 돼요” → PowerShell 재시작. 안 되면 winget install CoreyButler.NVMforWindows 재설치.

“권한 에러가 나요” → PowerShell을 관리자 권한으로 실행했는지 확인.

“pnpm 실행 시 보안 정책 에러” → PowerShell에서 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser 실행 후 재시도.

어떤 에러든 Claude에게 물어봐도 된다: “이 에러가 뭔지 모르겠어” + 에러 메시지 붙여넣기.

### 설치 체크리스트

- Git 설치 (git --version → 2.x.x)

- Node.js 24 설치 (node --version → v24.x.x)

- pnpm 설치 (pnpm --version → 10.x.x)

- 프로젝트 클론 + pnpm install + pnpm build 성공

- Claude Code 설치 + Anthropic 로그인 완료

- 첫 질문에 AI가 응답 확인

- (Mac만) Conductor 앱 설치 + 워크스페이스 연결

## Part 2: AI 기초 사용법

### 기본 인터페이스

Claude Code(터미널) 또는 Conductor(GUI)를 열면 채팅창이 보인다. 자연어로 질문하거나 명령을 입력한다.

#### 입력 방식 2가지

1. 자연어 질문/요청 — 일상 대화처럼 입력

"이 프로젝트가 뭘 하는 건지 설명해줘"
"Student 도메인 코드 구조를 알려줘"
"최근 커밋 10개 보여줘"

2. 슬래시 커맨드 — 미리 정의된 워크플로우 실행

/biz status        → 사업 현황 확인
/test              → 테스트 실행
/commit            → 변경사항 커밋
/sdd 0             → 새 기능 개발 시작

/를 입력하면 사용 가능한 커맨드 목록이 뜬다.

### 도구 승인 이해하기

AI가 파일을 수정하거나 명령을 실행할 때 승인 요청이 뜬다. 이것은 안전장치다. AI가 멋대로 작업하지 않도록 사람이 확인한다.

| 버튼 | 의미 | 언제 누르나 |
| --- | --- | --- |
| Allow | 이번 한 번 실행 허용 | 내용 확인 후 OK일 때 |
| Deny | 실행 거부 | 잘 모르겠거나 위험해 보일 때 |
| Allow Always | 같은 유형 자동 허용 | 익숙해진 후 반복 작업에 |

안전 기준: - 읽기 작업 (Read, Grep, Glob) → 항상 안전. 편하게 Allow - 쓰기 작업 (Edit, Write) → 변경 내용을 확인하고 Allow - 명령 실행 (Bash) → 어떤 명령인지 확인하고 Allow - 잘 모르겠으면 → Deny. AI가 다른 방법을 제안한다

Deny를 눌러도 아무 문제 없다. AI가 화나지 않는다.

### 첫 대화 연습

설치 확인겸 다음을 순서대로 해본다. 읽기 전용이라 안전하다.

1. 프로젝트 파악:

이 프로젝트가 뭘 하는 거야? 간단히 설명해줘.

→ AI가 CLAUDE.md와 README.md를 읽고 프로젝트 개요를 설명해준다.

2. 현재 상황 확인:

/biz status

→ 사업 현황(WAU, 전환 퍼널, 이탈 모니터링)을 보여준다.

3. 파일 탐색:

docs/business/ 폴더에 뭐가 있어?

→ AI가 폴더 구조를 보여주고 각 파일의 역할을 설명한다.

4. 도움 요청:

/help

→ 사용 가능한 명령어 목록을 보여준다.

### AI에게 잘 물어보는 법

#### 좋은 질문 vs 나쁜 질문

| 나쁜 질문 | 좋은 질문 |
| --- | --- |
| “코드 고쳐줘” | “StudentListPage에서 검색이 안 되는데, 관련 코드를 분석해줘” |
| “다 해줘” | “첫 번째로 백엔드 API부터 만들고, 완료되면 프론트엔드 작업하자” |

#### 핵심 팁

- 구체적으로 — “학생 목록 페이지” > “그 페이지”

- 단계별로 — 한 번에 하나씩 요청, 완료 확인 후 다음

- 맥락 제공 — “STATUS.md 참고해서” 같이 참조 파일 알려주기

- 모르면 모른다고 — “이 에러 메시지가 뭔지 모르겠어” → AI가 설명해준다

- 거절해도 OK — AI 제안이 맘에 안 들면 “그건 아니고, 이렇게 해줘”

### 프로덕트 엔지니어 다음 단계

"Student 도메인 전체 구조를 설명해줘.
schema.prisma부터 프론트엔드 페이지까지 추적해줘."

→ AI가 코드베이스를 탐색하며 아키텍처를 설명해준다.

/test

→ 전체 테스트를 실행하고 결과를 요약해준다.

### 자주 하는 실수

“AI가 이상한 답을 해요” → 질문이 모호할 가능성. 더 구체적으로 다시 물어본다. → “방금 답변이 맞는지 확인해줘” 라고 요청할 수도 있다.

“승인 창이 떠서 무서워요” → 위의 “도구 승인 이해하기” 섹션 참조. 잘 모르면 Deny.

“파일을 잘못 수정했어요” → Git이 있으므로 되돌릴 수 있다. → “방금 수정한 파일 원래대로 되돌려줘” 요청.

“AI가 너무 많이 한 번에 해요” → “한 단계씩 천천히 하자. 먼저 OO부터.” 라고 범위를 좁혀준다.

### 기초 사용 체크리스트

- 자연어 질문으로 프로젝트 설명 받기 성공

- /biz status 슬래시 커맨드 실행 성공

- 도구 승인 (Allow/Deny) 경험

- /help 로 명령어 목록 확인

- 프로덕트 엔지니어 다음 단계 1개 실행 완료

## Part 3: AI 실전 활용

이 프로젝트는 AI 보조 개발이 핵심 운영 방식이다. 기술 경험이 부족해도, 프로젝트에 세팅된 AI 도구가 가이드라인 역할을 한다. “잘 몰라도 AI에게 물어보면서 할 수 있는 구조”가 이 프로젝트의 설계 철학이다.

### 핵심 원칙

- 혼자 고민하지 말고 AI에게 먼저 물어봐라 — Claude Code가 프로젝트 컨텍스트를 이미 알고 있다

- 규칙 파일이 가드레일이다 — .claude/rules/에 13개 룰 파일이 있고, AI가 이걸 읽고 작업한다

- 슬래시 커맨드가 워크플로우다 — 복잡한 절차를 몰라도 /sdd, /biz, /commit 등으로 실행하면 된다

- AI 출력은 시작점이지 최종본이 아니다 — 반드시 검토하고, 맥락에 맞게 수정하라

### 슬래시 커맨드

#### 프로덕트 엔지니어 필수

| 커맨드 | 용도 | 언제 사용 |
| --- | --- | --- |
| /sdd | 기능 개발 전체 워크플로우 | 새 기능 시작할 때 /sdd 0부터 |
| /sdd 5 | 구현 + 테스트 | 코드 작성할 때 |
| /sdd 6 | 자동 검증 + PR 생성 | 구현 완료 후 |
| /commit | 변경 분석 + 커밋 | 코드 커밋할 때 |
| /test | 테스트 실행 + 결과 요약 | 코드 변경 후 |
| /prisma-migrate | DB 스키마 변경 | Prisma 스키마 수정 후 |

#### 공통

| 커맨드 | 용도 | 언제 사용 |
| --- | --- | --- |
| /biz | 사업 문서 관리 | 사업 맥락 파악할 때 |
| /bs [주제] | 브레인스토밍 (기획자↔비판자 3라운드) | 새 아이디어 검토할 때 |

### 자동 검증 시스템

코드를 편집하면 자동으로 다음이 실행된다:

파일 저장 → pnpm lint:fix + pnpm typecheck (PostToolUse 훅)

/sdd 6 실행 시 3개 서브 에이전트가 자동 리뷰:

| 에이전트 | 검사 내용 |
| --- | --- |
| security-reviewer | IDOR, XSS, SQL injection, 토큰 노출, OWASP Top 10 |
| design-reviewer | shadcn/ui 일관성, 반응형, 접근성(a11y), 컬러/스페이싱 |
| performance-analyzer | N+1 쿼리, 번들 크기, 렌더링 최적화, 캐싱 |

즉, 보안·디자인·성능을 모두 알 필요 없다. AI가 자동으로 잡아준다.

### 규칙 파일 구조 (.claude/rules/)

AI가 자동으로 읽는 가이드라인. 사람이 직접 읽을 필요는 없지만, 어떤 규칙이 있는지 알면 AI에게 더 정확한 지시를 내릴 수 있다.

#### 개발 규칙

| 파일 | 가이드 내용 |
| --- | --- |
| api.md | 백엔드 아키텍처, procedure 타입, IDOR 방지, Kysely 패턴 |
| web.md | 프론트엔드 구조, 인증 플로우, 라우트 테이블 |
| web-patterns.md | 코드 스플리팅, ErrorBoundary, 성능 패턴 |
| trpc.md | tRPC 패키지 구조, 프로시저 계층 |
| shared.md | Zod 스키마, 도메인 상수 |
| utils.md | 날짜/포맷/수학 유틸리티 |
| design.md | UI 컴포넌트, 레이아웃, 반응형, 컬러 |
| design-patterns.md | 폼, 접근성 체크리스트, 컴포넌트 작성 원칙 |

#### SDD/사업 규칙

| 파일 | 가이드 내용 |
| --- | --- |
| specs.md | SDD 7단계 워크플로우 |
| specs-lifecycle.md | 검증, 문서 정리, 예외 처리 |
| business.md | 사업 문서 7단계 프레임워크 |

### AI 활용 실전 예시

#### “학생 목록에 검색 기능 추가하고 싶은데 어떻게 시작하지?”

Claude에게: "/sdd 0 학생 목록 검색 기능"
→ AI가 자동으로 docs/specs/README.md에 등록하고 PRD 작성 안내
→ /sdd 1 → PRD 작성 (AI가 기존 student 도메인 패턴 분석해서 초안 제안)
→ /sdd 2 → 기능설계 (AI가 api.md, web.md 룰 참고해서 설계)
→ /sdd 5 → 구현 (AI가 기존 코드 패턴 따라 코드 작성 + 테스트)
→ /sdd 6 → 자동 검증 + PR 생성

#### “이 에러 왜 나는지 모르겠어”

Claude에게: "이 에러 메시지를 보여주고 관련 코드를 분석해줘"
→ AI가 에러 추적, 관련 파일 탐색, 원인 분석, 수정안 제시
→ 수정 후 /test로 검증

#### “이 아이디어 괜찮을까?”

Claude에게: "/bs 출석 알림 카카오톡 연동"
→ 기획자 에이전트가 2-3개 구체안 제시
→ 비판자 에이전트가 사용자/사업/기술/리스크 관점으로 검증
→ 3라운드 토론 후 의사결정 트리 평가
→ 최종 결정은 사람이

### AI 셋업 체크리스트

#### 공통

- Conductor 설치 + 워크스페이스 연결

- Claude Code 터미널에서 /help 실행해서 기본 사용법 확인

- 간단한 질문 3개 해보기: “이 프로젝트 뭐하는 거야?”, “Student 도메인 구조 알려줘”, “최근 커밋 내역 보여줘”

- 슬래시 커맨드 1개 실행해보기: /biz status (가장 안전한 읽기 전용 명령)

#### 엔지니어 추가

- /test 실행해서 테스트 결과 확인

- /commit 으로 커밋 메시지 자동 생성 체험 (실제 커밋 전 취소 가능)

- Claude에게 “Student 도메인 전체 구조 설명해줘” 요청 → 코드 탐색 능력 확인

### 주의사항

- AI가 만든 코드는 반드시 테스트하라 — /test 통과 확인 필수

- 민감 정보 입력 금지 — .env 파일, 비밀번호, 개인정보를 AI에게 붙여넣지 마라

- AI 출력 길이 제한 — 한 번에 너무 많이 시키지 말고, 단계별로 나눠서 시켜라

- 컨텍스트 유지 — 같은 워크스페이스에서 이어 작업하면 AI가 맥락을 기억한다

## Part 4: 4주 온보딩 플랜

### Week 1: 환경 구축 + 코드베이스 파악

#### Day 1-2: 개발환경 세팅

- Node.js 24+ (nvm use), pnpm 10+ 설치

- pnpm install → pnpm build → pnpm dev 로컬 구동 확인

- apps/api/.env.example → .env.local 복사, 로컬 DB(MariaDB) 연결

- pnpm prisma generate && pnpm prisma db push 스키마 동기화

- pnpm test && pnpm typecheck && pnpm lint 전체 CI 파이프라인 로컬 통과 확인

필수 읽기: - .claude/CLAUDE.md — 개발 컨벤션 마스터 가이드 - README.md — 프로젝트 개요, ERD, 기능 목록

#### Day 3-4: 아키텍처 이해

룰 파일 읽기 순서 (.claude/rules/): 1. api.md — Clean Architecture, 4개 procedure 타입, IDOR 방지, KST 2. trpc.md — tRPC 패키지 구조, context, procedure 계층 3. shared.md — Zod 스키마, 도메인 상수 4. web.md + web-patterns.md — React 19, TanStack Query, 코드 스플리팅 5. design-patterns.md — shadcn/ui, 모바일 퍼스트(62% 모바일) 6. specs.md + specs-lifecycle.md — SDD 7단계 워크플로우 7. utils.md — 공유 유틸리티

Student 도메인 전체 추적 (레퍼런스 도메인): - apps/api/prisma/schema.prisma (Student 모델) - packages/shared/src/schemas/student.ts (Zod 스키마) - apps/api/src/domains/student/application/ (UseCase) - apps/api/src/domains/student/presentation/ (tRPC Router) - apps/web/src/features/student/hooks/ (프론트 훅) - apps/web/src/pages/Student*.tsx (페이지 컴포넌트)

#### Day 5: CI/CD + 배포

- .github/workflows/ci.yml — PR 검증 (lint, prettier, typecheck, build, test)

- .github/workflows/deploy.yml — main 머지 시 Docker 빌드 → AWS Lightsail 배포

- Dockerfile — multi-stage (builder → runner, node:24-alpine, KST)

- GitHub, AWS Lightsail, Docker Hub 접근 권한 확보

AI 셋업 (Day 1): - Conductor 설치 + 워크스페이스 연결 - Claude에게 “Student 도메인 전체 구조 설명해줘” 요청 → 코드 탐색 대리 체험 - /test 실행, /biz status 실행 → 슬래시 커맨드 체험

#### Week 1 체크포인트

- pnpm dev 로컬 구동 성공 (API :9000, Web :9080)

- 전체 CI 파이프라인 로컬 통과

- 도메인 계층 설명 가능: Parish → Church → Organization → Student/Group/Attendance

- tRPC 요청 흐름 추적 가능: 프론트 hook → Router → UseCase → Prisma → 응답

- Claude Code로 코드 탐색 + /test 실행 성공

### Week 2: 첫 기여 (가이드 있는 버그 수정)

#### 작업 선택

docs/specs/README.md TARGET BUGFIX에서 P2-P3 선택. 추천: - P3: AuthLayout 이미지 CLS 수정 (프론트만) - P2: 로그인 사용자 열거 공격 수정 (백엔드)

#### 프로세스

- 브랜치 생성: fix/<short-desc>

- SDD 예외 적용: 소규모 변경은 Task/Dev 문서 생략

- Claude에게 버그 설명 → AI가 관련 코드 분석 + 수정안 제시 → 검토 후 적용

- 테스트 작성/실행: /test 로 자동 실행

- 파일 저장 시 자동 lint+typecheck (PostToolUse 훅)

- 커밋: /commit 으로 메시지 자동 생성 + 커밋

- PR → CI 통과 → 대표 리뷰 → 머지 → 배포 확인

대표 역할: 첫 PR 페어 프로그래밍 2시간, 배포 파이프라인 시연

#### Week 2 체크포인트

- 첫 PR 머지 + 프로덕션 배포 완료

- 커밋/브랜치 컨벤션 숙지

- 배포 과정(머지→CI→Docker→Lightsail) 관찰 완료

### Week 3: 독립 기능 개발 (SDD 전체 워크플로우)

#### 작업 선택

TARGET FUNCTIONAL P1-P2 선택. 추천: “출석 페이지 전체 그룹 학생 확인”

#### SDD 7단계 전체 수행

- Stage 0: docs/specs/README.md에 등록

- Stage 1: PRD 작성 (docs/specs/prd/)

- Stage 2: 기능설계 (docs/specs/functional-design/)

- Stage 3: Task 문서 (역할별 작업 분해)

- Stage 4: Development 문서 (구현 명세)

- Stage 5: 구현 + 테스트 (Backend → Frontend → Test)

- Stage 6: 자동 검증 + 문서 정리 + PR

Claude Code가 핵심 도구: - /sdd 0 부터 시작하면 AI가 단계별로 안내 - PRD/기능설계: AI가 기존 도메인 패턴 분석해서 초안 제안 - 구현: AI가 api.md, web.md 룰 참고해서 코드 작성 - 검증: /sdd 6에서 보안/디자인/성능 서브 에이전트가 자동 리뷰

대표 역할: PRD/기능설계 비동기 리뷰(30분), PR 비동기 리뷰(30분)

#### Week 3 체크포인트

- SDD 7단계 전체 독립 수행 완료

- PR 리뷰 시 아키텍처 이슈 없음

- Zod 스키마 → tRPC → UseCase → 프론트 훅 전체 배선 가능

### Week 4: 완전 인수인계

#### 배포 + 운영

- 단독 프로덕션 배포 1회 이상

- 롤백 절차 숙지 (Docker 태그 기반)

- 모니터링: AWS Lightsail, Docker Hub 빌드, GitHub Actions 로그

#### 지식 이전 세션 (총 2시간)

| 세션 | 내용 | 시간 |
| --- | --- | --- |
| DB 관리 | Prisma 마이그레이션, 백업, MariaDB 접근 | 30분 |
| 아키텍처 결정 | Kysely/Prisma 병용, KST, snapshot 테이블 | 30분 |
| 기술 부채 | BUGFIX + PERFORMANCE 항목 전체 | 30분 |
| 사업 맥락 | 전환 퍼널, WAU 드라이버, 기능 우선순위 | 30분 |

#### 완료 기준

- 버그 접수→수정→배포 4시간 내 단독 처리

- SDD 기반 신규 기능 독립 설계/구현/배포

- 프로덕션 인시던트 대응 (Docker 로그, 롤백, Prisma 마이그레이션)

- docs/specs/README.md TARGET 백로그 단독 운영

### 핵심 기술 스택 요약

| 영역 | 기술 |
| --- | --- |
| 런타임 | Node.js 24+, ESM, TypeScript strict |
| 백엔드 | Express + tRPC v10, Prisma (MariaDB), Kysely |
| 프론트엔드 | React 19 + Vite, Tailwind CSS v4, shadcn/ui |
| 공유 | @school/shared (Zod), @school/trpc, @school/utils |
| 빌드 | pnpm workspace + Turborepo |
| CI/CD | GitHub Actions → Docker Hub → AWS Lightsail |
| 테스트 | Vitest (API + Web) |

### 개발 주의사항

- IDOR 방지: 모든 scoped 쿼리에 organizationId 필터 필수

- 타임존: getNowKST() 사용 (Prisma @default(now())는 UTC)

- Tailwind: 글로벌 리셋은 @layer base 안에 (margin 유틸리티 우선순위)

- 문서: 190줄 제한, 초과 시 논리적 분리